BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ

BÁO CÁO CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, XÁC THỰC HÌNH ẢNH BẰNG AI

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Th.S Phan Long

Nhóm SVTH:

Trần Viết Hoàng Hảo - 28211138792

Nguyễn Ngọc Vũ - 28211150533

Võ Văn Quốc - 28211154102

Lưu Việt Long - 28218249272

Trần Duy Tân - 28211150335

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SaFin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và xử lý báo cáo cơ sở hạ tầng đô thị, xác thực hình ảnh bằng AI |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Phan Long Email: phanlong92@gmail.com Phone: 0903333080 |  |  |  |
| Chủ sở hửu | ThS. Phan Long Email: phanlong92@gmail.com Phone: 0903333080 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Trần Viết Hoàng Hảo |  | hao14042004@gmail.com | 0934179305 |
| Thành viên | Võ Văn Quốc |  | quocvovan123@gmail.com | 0931603379 |
|  | Trần Duy Tân |  | tranduytannd13@gmail.com | 0793946182 |
|  | Lưu Việt Long |  | hueylongluuviet@gmail.com | 0919298220 |
|  | Nguyễn Ngọc Vũ |  | nguyenvu642004@gmail.com | 0985827144 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và xử lý báo cáo cơ sở hạ tầng đô thị, xác thực hình ảnh bằng AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Ngọc Vũ |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Ngọc Vũ | 20/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Ngọc Vũ | 25/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Th.S.Phan Long | Signature: | P.Long |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date: | 20/03/2026 |
| Chủ sở hữu | Th.S.Phan Long | Signature: | P.Long |
|  |  | Date: | 20/03/2026 |
| Scrum Master | Trần Viết Hoàng Hảo | Signature: | H.Hao |
|  |  | Date: | 20/03/2026 |
| Thành viên | Võ Văn Quốc | Signature: | V.Quóc |
|  |  | Date: | 20/03/2026 |
|  | Lưu Việt Long | Signature: | V.Long |
|  |  | Date: | 20/03/2026 |
|  | Nguyễn Ngọc Vũ | Signature: | N.Vu |
|  |  | Date: | 20/03/2026 |
|  | Trần Duy Tân | Signature: | D.Tan |
|  |  | Date: | 20/03/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	5

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	5

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	5

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.4.	Các tài liệu	6

2.5.	Lịch trình kiểm thử	6

2.5.1.	Sprint 1	6

2.5.2.	Sprint 2	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 của dự án: “Xây dựng hệ thống báo cáo cơ sở hạ tầng đô thị”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Plan | Kế hoạch kiểm thử |
| 2 | Test Case | Trường hợp kiểm thử |
| 3 | JDK 8 | Java Development Kit 8 |
| 4 | PC | Personal Computer (Máy tính cá nhân - Thiết bị phần cứng) |
| 5 | RAM | Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên - Thiết bị phần cứng) |
| 6 | GUI | Giao diện người dùng (Graphical User Interface). |
| 7 | Testing | Hoạt động kiểm thử chức năng nhằm phát hiện lỗi. |
| 8 | Re-testing | Kiểm thử lại sau khi Dev đã fix bug. |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

- Đăng nhập

- Đăng ký

- Tạo và gửi báo cáo

- Xem báo cáo đã gửi

- Xem báo cáo đã nhận

- Danh sách báo cáo được phân công

- Xem chi tiết báo cáo

- Quản lý loại sự cố

- Quản lý đội xử lý

- Quản lý thông tin tài khoản

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

- Bản đồ khu vực

- Quản lý người dùng

- Đăng xuất

- Phân công cho đội xử lý

- Thống kê

- Cập nhật trạng thái báo cáo

- Cập nhật tiến độ xử lý sự cố

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong sprint 1, sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 19/03/2026 | 16/04/2026 | 49 | All Team |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 1 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Ngọc Vũ |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 22/03/2026 | 25/03/2026 | 15 | All Team |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Ngọc Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Ngọc Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi Tạo và gửi báo cáo | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Duy Tân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện Chi tiết báo cáo | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Việt Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện Danh sách báo cáo đã gửi | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Duy Tân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện Danh sách báo cáo đã nhận | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Văn Quốc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện Danh sách báo cáo được phân công | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Duy Tân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý thông tin tài khoản | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Ngọc Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý loại sự cố | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Việt Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý đội xử lý | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Văn Quốc |
| 1.3 | Testing | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 20 | All Team |
|  | Kiểm tra Đăng nhập | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ngọc Vũ |
|  | Kiểm tra Đăng Ký | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ngọc Vũ |
|  | Kiểm tra Tạo và gửi báo cáo | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Duy Tân |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin tài khoản | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ngọc Vũ |
|  | Kiểm tra Danh sách báo cáo đã nhận | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Văn Quốc |
|  | Kiểm tra Danh sách báo cáo đã gửi | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Duy Tân |
|  | Kiểm tra Danh sách báo cáo đã được phân công | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Duy Tân |
|  | Kiểm tra Chi tiết báo cáo | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Việt Long |
|  | Kiểm tra Quản lý đội xử lý | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Văn Quốc |
|  | Kiểm tra Quản lý loại sự cố | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Việt Long |
| 1.4 | Re-testing | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 10 | All Team |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Tạo và gửi báo cáo | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Quản lý thông tin tài khoản | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại trang Danh sách báo cáo đã nhận | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Danh sách báo cáo đã gửi | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Danh sách báo cáo đã được phân công | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Chi tiết báo cáo | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Quản lý đội xử lý | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Quản lý loại sự cố | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | All team |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 17/04/2026 | 7/05/2026 | 46 | All team |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 |  |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 20/04/2026 | 19/04/2026 | 15 | All Team |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Cập nhật trạng thái | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Phân công cho đội xử lý | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Cập nhật tiến độ xử lý | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Bản đồ khu vực | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng xuất | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý người dùng | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 2 |  |
| 1.3 | Testing | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 20 |  |
|  | Kiểm tra Cập nhật trạng thái | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 3 |  |
|  | Kiểm tra Phân công cho đội xử lý | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 3 |  |
|  | Kiểm tra Cập nhật tiến độ xử lý | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 3 |  |
|  | Kiểm tra Bản đồ khu vực | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 3 |  |
|  | Kiểm tra Đăng xuất |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra Quản lý loại sự cố | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 3 |  |
|  | Kiểm tra Thống kê | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2 |  |
| 1.4 | Re-testing | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 7 | All Team |
|  | Kiểm tra lại Cập nhật trạng thái | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Phân công cho đội xử lý | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Cập nhật tiến độ xử lý | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Bản đồ khu vực | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Đăng xuất | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Quản lý loại sự cố | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Thống kê | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | All team |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình (Khuyến nghị) | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | CPU: Intel Core i5 Gen 8+ / Ryzen 5. RAM: 16GB Ổ cứng: 256–512GB SSD | Windows 10/11 64-bit Node.js 20+ MongoDB Compass / Studio VS Code (mới nhất) Git / GitHub Desktop Chrome Browser |
| Laptop | CPU: Intel Core i5 Gen 8+ / Ryzen 5 RAM: 16GB SSD 256GB | Windows 10/11 64-bit Node.js 20+ VS Code MongoDB Compass Git Chrome |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Management | Trello | Atlassian | Trello 2026 |
| Project Documentation | Google Docs / Google Sheet | Google LLC | Google Docs 2026 Google Sheet 2026 |
| Thiết kế giao diện (UI/UX) | Figma | Figma, Inc. (Adobe) | Framer 2026 |
| Quản lý mã nguồn | Git + GitHub | Linus Torvalds / Microsoft | Git 2.x + GitHub 2026 |
| Lập trình Frontend | Visual Studio Code. | Microsoft. | VS Code 1.95+ (2026). |
| Lập trình Backend | Node.js + Express.js | OpenJS Foundation | Node.js 20 LTS, Express 5.x |
| Cơ sở dữ liệu | MongoDB Atlas | MongoDB Inc. | MongoDB Atlas 2026 |
| Quản lý bản đồ (Map) | Leaflet / Mapbox | Mapbox Inc. | Leaflet 1.9 / Mapbox 2026 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Trần Viết Hoàng Hảo | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Trần Viết Hoàng Hảo Võ Văn Quốc Trần Duy Tân Lưu Việt Long Nguyễn Ngọc Vũ | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Trần Viết Hoàng Hảo Võ Văn Quốc Trần Duy Tân Lưu Việt Long Nguyễn Ngọc Vũ | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |